## Slide 1
Liste des participants :
Risques Groupe :
M. Edoumi Tariq
[Nom à compléter]
[Nom à compléter]
Équipe SI :
[Nom à compléter]
Équipe DATA :
[Nom à compléter]
Conformité :
[Nom à compléter]
Direction des engagements :
[Nom à compléter]
Modèle de scoring Project Finance : conception du modèle et de l’outil de notation
Compte-rendu du Comité de Pilotage du [jj/mm/aaaa]
Projet — à valider par les participants
Risques Groupe
1

## Slide 2: Relevé d’informations, de décisions et d’actions (1/2)
Thématique | Réf. | Information (I) / Actions (A) / Décision (D) | Responsable
Principaux objectifs | I.1 | Restitution de l’avancement du projet « Modèle de scoring Project Finance » : modèle de notation, outil web, données de test et import des pièces par l’IA. Alignement sur le reste à faire avant la mise en production. | -
Modèle de scoring | I.2 | Le modèle est stabilisé : 9 domaines pondérés selon la phase, noyau financier N1 à N6, 25 critères, 15 plafonds et 12 verrous ; conversion du score en note de 1 à 10 puis en grade AAA à D. Les paramètres (poids, seuils, plafonds, correspondance des grades) restent des valeurs candidates, non encore approuvées par le Comité de validation. | -
 | D.1 | Il est proposé de soumettre le modèle à la revue des experts sur la base du questionnaire préparé (123 questions), avant toute validation des paramètres. | Risques Groupe
 | A.1 | Faire valider par la Conformité la portée des directives BAM 3/W/2025 (consortialisation) et 2/W/2025 (risques climatiques) pour le modèle et l’outil. | Conformité
Outil web | I.3 | Le parcours de saisie en 13 blocs, la lecture des pièces par l’IA et l’export des propositions sont livrés ; les évaluations sont unifiées avec le scoring PF (alertes, analytique, validations). Un diagnostic complet (base, écrans et API, sécurité, design) a été mené et ses correctifs appliqués, dont une faille critique sur la configuration commune. | -
 | A.2 | Fusionner la branche de développement dans la branche principale pour mettre en ligne les correctifs, dont celui du déploiement sur l’hébergeur. | Équipe SI

## Slide 3: Relevé d’informations, de décisions et d’actions (2/2)
Thématique | Réf. | Information (I) / Actions (A) / Décision (D) | Responsable
Données de test | I.4 | Les 18 cas d’étude fictifs sont installés en production avec des fiches client et projet complètes ; leurs notes concordent avec l’outil Excel. | -
 | D.2 | Il est proposé de supprimer les anciennes saisies de test, après archivage, et d’empêcher la suppression d’un utilisateur auteur de projets (contrainte en base). | Équipe SI
Import par IA | I.5 | Un banc d’essai a validé l’import de bout en bout : note, verrous et plafonds conformes dans les 18 cas (lecteur de test, sans le modèle d’IA réel). | -
 | A.3 | Configurer le stockage des pièces et la clé d’API de l’IA sur l’hébergement, puis réaliser un essai avec le modèle réel sur deux cas. | Équipe SI
Conduite de changement | D.3 | Il est proposé de mener la conduite de changement en deux niveaux : Niveau 1 : revue du modèle par les experts (questionnaire, présentation et discours livrés), pour calibrer les paramètres. Niveau 2 : formation des chargés d’affaires à l’outil, après validation du modèle (guide de saisie et pièces fictives des 18 cas livrés). | -
Pilotage transverse | A.4 | Planifier un Comité de validation du modèle pour approuver les paramètres, puis un Comité de pilotage auprès de la Direction générale pour restituer les réalisations. | Risques Groupe